2

	UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ  NGUYỄN NGHIÊM
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:        /BC-UBND
	Xã Nguyễn Nghiêm, ngày    tháng 12 năm 2025


BÁO CÁO 

Tình hình hoàn trả các tuyến đường mà Chủ đầu tư mượn để thi công Dự án 
đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua Xã Nguyễn Nghiêm





Kính gửi: Sở Xây dựng 

Theo Công văn số 3104/SXD-KCHT ngày 17/11/2025 về việc khẩn trương sữa chữa, hoàn trả hạ tầng bị ảnh hưởng do thi công Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông gửi Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng.
Liên quan nội dung này trước đây, UBND thị xã Đức Phổ đã có Báo cáo số 193/BC-UBND ngày 06/6/2025 về kết quả phối hợp trong công tác kiểm tra và thống nhất nội dung hoàn trả các tuyến đường giao thông nông thôn mà Ban Quản lý dự án 2 – Bộ Xây dựng mượn để thi công xây dựng Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đoạn qua địa bàn thị xã Đức Phổ; UBND Xã Nguyễn Nghiêm đã có Công văn số 249/UBND-KT ngày 21/8/2025 và nhiều lần làm việc với Ban Quản lý dự án 2; Ban Điều hành Gói thầu XL2 - (ngày 20/9/2025 kiểm tra trực tiếp từng tuyến đường, có biên bản kèm theo).

 Tuy nhiên đến nay Ban Quản lý dự án 2 - Bộ Giao thông; Ban Điều hành Gói thầu XL2 - Tập đoàn Đèo Cả  vẫn chưa thực hiện nội dung đã cam kết, chưa có triển khai thực hiện nội dung nào trên hiện trường. Hiện nay các tuyến đường xuống cấp trầm trọng, việc đi lại của người dân qua các tuyến đường này rất khó khăn, dễ gây tai nạn giao thông.
Do đó kính đề nghị Sở Xây dựng tiếp tục đôn đốc các đơn vị liên quan hoặc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ Xây dựng để chỉ đạo giải quyết./.
	Nơi nhận:

- UBND tỉnh (báo cáo);

- Ban Quản lý dự án 2; 
- Ban Điều hành Gói thầu XL2;

- TT ĐU, TTHĐND;

- UBMTTQ Việt Nam xã;
- CT, các PCT.UBND xã;

- Phòng Kinh tế xã;
- Trưởng các thôn có DA đi qua;
- Lưu: VT.
	KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thanh Thao


PAGE  

